附 件

2024年度应急管理领域推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及效益 | 建设地点 | 项目性质 | 进度安排 | 总投资（亿元） | 已获得上级补助资金（亿元） | 已完成投资（亿元） | 2024年计划投资（亿元） | 投资主体（项目建设单位） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 江苏阿尔法药业有限公司烷基化生产装置等3套装置更新改造项目 | 对烷基化生产装置、环保尾气处理装置、Z7（瑞舒伐他汀钙）生产装置等3套装置更新改造，提升本质安全水平。 | 宿迁生态化工科技产业园燕山路 | 续建 | 2023.06-2024.4 | 0.0275 | 0.00935（省级） | 0.0275 | 0.0275 | 江苏阿尔法药业有限公司 | 市应急管理局 |
| 2 | 江苏禾友化工有限公司碳酸氢铵老旧装置更新改造项目 | 对原有技术落后且存在安全隐患的碳酸氢铵老旧装置进行更新改造，提升本质安全。 | 宿迁生态化工科技产业园南化路28号 | 续建 | 2023.10.11-2024.8.20 | 0.315337 | 0 | 0.315337 | 0.315337 | 江苏禾友化工有限公司 | 市应急管理局 |
| 3 | 新亚强硅化学股份有限公司六甲基二硅氮烷生产装置更新改造项目 | 在现有厂区内实施，不新增用地。项目建成后形成年10000吨六甲基二硅氮烷、500吨七甲基二硅氮烷、933吨六甲基二硅氧烷、8000吨氯化铵的生产能力。 | 宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 | 续建 | 2022.11-2024.05 | 0.18558 | 0.03635（省级） | 0.18558 | 0.18558 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 市应急管理局 |
| 4 | 宿迁市万和泰化工有限公司年产3500吨光伏EVA胶膜交联剂建设项目 | 购置冷冻机、不锈钢反应釜等设备300余台（套），建设3000平方米厂房，含丁类仓库、区域配电间、化验室、DCS室及机柜间、维修间及其他配套公用工程。 | 宿迁生态化工科技产业园经四路2号 | 新建 | 2022.12-2024.12 | 0.1174 | 0.0235（省级） | 0.1174 | 0.1174 | 宿迁市万和泰化工有限公司 | 市应急管理局 |
| 5 | 新亚强硅化学股份有限公司5套老旧装置改造项目 | 对年产250吨三甲基碘硅烷、1000吨氧硅烷、500吨四甲基二乙烯基二硅氮烷、300吨六甲基二硅烷项目，102车间精馏装置，高盐废水蒸发装置，树脂吸附装置，苯基氯硅烷生产装置等5套装置共340台设备进行更新改造。 | 宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 | 续建 | 2024.05-2025.06- | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 市应急管理局 |
| 6 | 江苏丹霞新材料有限公司4套老旧装置改造项目 | 对光稳定剂DX360/501生产装置、光稳定剂DX701/801生产装置、环保处理装置、烘干包装装置等4套装置更新改造，涉及174台设备。 | 宿迁生态化工科技产业园经四路5号 | 续建 | 2024.04-2025.05 | 0.122 | 0 | 0.06 | 0.06 | 江苏丹霞新材料有限公司 | 市应急管理局 |
| 7 | 宿迁联盛科技股份有限公司2套老旧装置改造项目 | 更新改造高盐废水处理装置、废水处理装置等2套装置更新改造，涉及10台设备。 | 宿迁生态化工科技产业园扬子路88号 | 续建 | 2024.06-2025.05 | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.02 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 市应急管理局 |
| 8 | 江苏华星新材料科技股份有限公司交联剂TAIC结晶提纯装置改造项目 | 改造交联剂TAIC结晶提纯装置等1套装置，涉及20台设备。 | 宿迁生态化工科技产业园纬二路8号 | 续建 | 2024.05-2025.06 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 江苏华星新材料科技股份有限公司 | 市应急管理局 |
| 9 | 淘汰相对落后生产设备 | 将1家企业相对落后固定式浇铸炉和钢丝绳深井提升系统，更新为倾动式浇铸炉和液压铸造系统。 | 江苏红叶机械有限公司 | 谋划 | 2024.05-2024.12 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 江苏红叶机械有限公司 | 市应急管理局 |
| 10 | 改造干式打磨抛光工艺 | 将全市6家涉及干式打磨抛光工艺的企业改造为湿式打磨，同时拆除9家企业互联互通管道。 | 相关企业生产车间 | 新建 | 2024.05-2024.10 | 0.024 | 0 | 0.004 | 0.024 | 相关企业 | 市应急管理 |
| 11 | 更新粉尘涉爆企业除尘设备 | 推动10家重点粉尘涉爆企业更新改造除尘设备，及时消除重大事故隐患。 | 相关企业生产车间 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 相关企业 | 市应急管理 |
| 12 | 实施安全监管数字化转型 | 组织40家重点粉尘涉爆企业建设安全风险监测预警系统，通过监控视频AI技术，智能研判违规作业行为，推动实现安全监管数字化转型升级。 | 相关企业生产车间 | 新建 | 2024.05-2024.10 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0.016 | 市县乡三级应急管理部门 | 市应急管理 |
| 13 | 宿迁市地震监测台站升级改造与标准化建设 | 对全市14个地震监测站点进行监测仪器升级、基础设施改造和标准化建设。 | 相关地震监测站（点） | 新建 | 2024.1-2024.12 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 省地震局 | 市应急管理局 |